BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Tuần 1-4: Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn dựa trên công nghệ ASP.NET (Web Form)

Đề tài: Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn

| Sinh viên | Nguyễn Phương Anh | MSSV | 170124673 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | DK24TTC6 | Thời gian | Tuần 1→4 |

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Trong tuần từ tuần 1-4, hệ thống được thiết lập với đầy đủ chức năng ,giao diện như : Xem chi tiết, xem các món ăn, đăng nhập (thêm, sửa/xóa, lưu lại món ăn) kết thúc phần chức năng chính và chuẩn bị tài liệu báo cáo.

2. Các công việc đã thực hiện

Xây dựng chức năng tìm kiếm: nhập từ hoặc cụm từ có liên quan trong các món ăn.

Xây dựng chức năng đăng nhập: nhập tên đăng nhập và mật khẩu để vào quản lý bài viết món ăn.

Xây dựng các trang món ăn và trang chi tiết món ăn để người dùng có thể tìm kiếm được món cần tìm.

Rà soát giao diện, cấu trúc thư mục, README và tài liệu cài đặt.

3. Kết quả đạt được

| Nội dung | Kết quả đạt được | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm món ăn | Đã tìm được món cần tìm | 100% | Hoàn thành |
| Đăng nhập | Thiết lập và chỉnh sửa lại món ăn | 100% | Hoàn thành |
| Xem chi tiết | Đã hiển thị 1 trang web con hiển thị đầy đủ nội dung về cách chế biến món ăn. | 100% | Hoàn thành |
| Quản lý món | Đã thêm/sửa/xóa sản phẩm và cập nhật trạng thái món | 100% | Hoàn thành |

4. Khó khăn và hướng xử lý

Một số chức năng sau khi ghép tổng thể phát sinh lỗi .

Đã xử lý bằng cách tách rõ chức năng giữa các controller, đồng thời kiểm tra dữ liệu trước khi truy cập khu vực admin.

5. Kế hoạch tiếp theo

Bổ sung hình ảnh thực tế cho báo cáo và slide.

Kiểm thử lại toàn bộ chức năng theo từng vai trò người dùng.

Hoàn thiện báo cáo, README và file hướng dẫn cài đặt trước khi nộp.

6. Nhận xét

Tiến độ tuần 1-4 bám sát kế hoạch đề ra. Các chức năng cốt lõi của hệ thống đã được hoàn thiện theo từng giai đoạn, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án.